| Urząd Gminy w Brodach Referat Inwestycyjny ul. St. Staszica 3 tel. (041) 271 12 05 27 – 230 Brody inwestycyjny.brody@vp.pl telefon/fax (041) 271 12 31 gmina@brody.ino.pl NIP 664 – 00 – 11 – 820 |  |
| --- | --- |

# I.27.RC.2017								         	          Brody, 30.01.2017r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„Wykonanie  remontów  cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody.”

Zamówienie podzielone na dwie części:

- Wykonanie  remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie  Gminy Brody 
w technologii recyklingu – z użyciem 30% materiału Inwestora (odzysk materiału 
z  nawierzchni przez Wykonawcę podczas prowadzonych prac).

Zamówienie obejmuje  następujące przewidywane ilości :

- remont nawierzchni  przy głębokości ubytku średnio  4cm – 350 m2

Minimalna ilość realizacji zamówienia – 70 % ilości przewidywanej. Realizacja pozostałej ilości remontów zależy od powstających ubytków nawierzchni na drogach  i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.

- Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni bitumicznych mieszanką emulsji asfaltowej i grysów.

- przewidywana ilość  – 200 m2

Minimalna ilość realizacji zamówienia – 70 % ilości przewidywanej. Realizacja pozostałej ilości remontów zależy od powstających ubytków nawierzchni na drogach  i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej 
i opisanej kopercie.

Oferty należy składać do 14.02.2017r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat).

Wykonawca rozpocznie wykonywanie remontu wiosennego w ciągu 3 dni od dnia  przekazania  placu budowy.

Zakres robót na poszczególnych drogach będzie ustalany sukcesywnie  w miarę postępu robót.

Zakończenie realizacji całości zamówienia – 30 listopada 2017 r.

a.   remont wiosenny   - przewidywany termin zakończenia  -  15 maja 2017r.

- remonty bieżące  - do  30 listopada 2017r.  – sukcesywnie według potrzeb  na zlecenie  Zamawiającego.

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat