| Urząd Gminy w Brodach Referat Inwestycyjny ul. St. Staszica 3 tel. (041) 271 12 05 27 – 230 Brody inwestycyjny.brody@vp.pl telefon/fax (041) 271 12 31 gmina@brody.ino.pl NIP 664 – 00 – 11 – 820 |  |
| --- | --- |

# I.271.RA.II.N.1.17					         	         	 Brody, 05.10.2017r.

| ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT |  |
| --- | --- |

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 313028 T Ruda - Adamów - etap II”.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego  nad realizacją robót :

- udział w  przekazaniu terenu budowy,

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy   technicznej,

- sprawdzanie zgodności robót z dokumentacją projektową - projektami  wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno -  budowlanymi, normami  
i przepisami  BHP,

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu  o przepisy normy 
i wymagania sformułowane w umowie z Wykonawcą, w dokumentacji  projektowej 
i specyfikacjach technicznych,

- zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie 
z warunkami kontraktów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie  dopuszczonych  do obrotu i stosowania w budownictwie, kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie  tych materiałów do obrotu,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy,

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania   prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów  zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów   budowlanych oraz urządzeń  technicznych,

- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

- kontrolowanie  ilości i  terminowości wykonywania robót,

- uczestniczenie w dokonywaniu  odbiorów częściowych  inwestycji,

- przygotowanie  zadania inwestycyjnego  do odbioru końcowego,

- sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót (inwestycji).

Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do realizacji wszystkich innych czynności zarządzeń  określonych przez Zamawiającego, które będą niezbędne do poprawnej   realizacji zadania   inwestycyjnego  i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

Szczegółowy opis robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl przy ogłoszeniu na wykonanie robót budowlanych.

- Wiedza i doświadczenie

- Wymagania dotyczące funkcji inspektora nadzoru:

Osoba wyznaczona na stanowisko inspektora musi posiadać uprawnienia w zakresie kierowania robotami  budowlanymi: specjalność drogowa

- Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Sposób oceny: spełnia / nie spełnia, na podstawie następujących dokumentów:

- wykazu inwestycji drogowych, o podobnym charakterze i zakresie na których Wykonawca pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Wymagane jest wskazanie min. 2 inwestycji o podobnym charakterze i zakresie, realizowanych w ostatnich 3 latach (licząc od dnia złożenia oferty).

- Opis przygotowania oferty i termin jej złożenia.

- Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu oferty.

- Cena  winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem  zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu  zamówienia.

Wykonawca sporządzając ofertę  powinien przewidzieć wszelkie okoliczności  mogące mieć wpływ na cenę.

- Ofertę należy złożyć w: Urzędzie Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 
27 – 230 Brody, pok. 103 (sekretariat) w terminie do dnia 10.10.2017r. do godz. 9.45.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Beneficjenta na adres podany w pkt. 3, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

W załączeniu:

1.   Formularz oferty

Pieczęć Wykonawcy

O F E R T A

Gmina Brody

ul. St. Staszica 3

27 – 230 Brody

## Składam ofertę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn:  „Przebudowa drogi gminnej nr 313028 T Ruda - Adamów - etap II”.

Za kwotę ………..% brutto od wartości brutto zamówienia

Oświadczam, że posiadam uprawnienia nr ……………………….. oraz doświadczenie niezbędne do wykonania wyżej wymienionego zakresu.

.............................  dnia ..................                   ..............................................................

Podpis Wykonawcy